ROMO CONS — romocons.vn
Tổng thầu thi công khách sạn boutique 2–4 sao
QUY TRÌNH LÀM VIỆC PHỐI HỢP BA BÊN
Chủ đầu tư – Kiến trúc sư – Thầy phong thủy trong dự án thiết kế khách sạn
Mẫu tài liệu này giúp chủ đầu tư chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa thầy phong thủy tư vấn thiết kế khách sạn, kiến trúc sư (KTS) và chủ đầu tư, nhằm tránh mâu thuẫn, chậm tiến độ và phát sinh chi phí.
Sơ đồ luồng phối hợp 3 bước
[1] THẦY PHONG THỦY → Đưa ra tiêu chí khung (Hướng – Vị trí – Màu sắc – Ngày giờ)
        ↓
[2] KIẾN TRÚC SƯ → Vẽ layout, cân bằng thẩm mỹ và công năng kỹ thuật
        ↓
[3] CHỦ ĐẦU TƯ → Duyệt phương án dung hòa cuối cùng
Bảng phân vai & đầu việc theo từng bước
	Bước
	Bên phụ trách
	Đầu việc chính
	Sản phẩm bàn giao

	Bước 1
	Thầy phong thủy
	Định vị hướng cửa chính, lõi thang, khu bếp; đo la kinh thực địa
	Hồ sơ phong thủy (bản vẽ + độ số la bàn)

	Bước 2
	Kiến trúc sư
	Vẽ mặt bằng tối ưu diện tích sàn (NFA), luồng giao thông khách–nhân viên
	Bản vẽ layout AutoCAD/Revit

	Bước 3
	Chủ đầu tư
	Đối chiếu hai bộ hồ sơ, duyệt phương án dung hòa, ưu tiên công năng & an toàn
	Biên bản duyệt phương án cuối


Checklist hồ sơ phong thủy phải có (bằng văn bản)
1. Bản vẽ phân cung điểm hướng rõ ràng (không tư vấn miệng).
1. Thông số góc độ, độ số la bàn chính xác đến từng độ (°).
1. Phương án hóa giải linh hoạt cho từng điểm phạm (vật liệu, màu sắc, cảnh quan).
1. Đề xuất ngày giờ động thổ, đổ sàn, cất nóc, khai trương theo tuổi chủ đầu tư.
3 quy tắc ưu tiên khi xảy ra xung đột
1. An toàn kỹ thuật (kết cấu, PCCC, MEP) luôn được ưu tiên cao nhất — phong thủy không thay thế kỹ sư.
1. Công năng & trải nghiệm khách hàng đứng thứ hai — không hy sinh số phòng/luồng giao thông cho yêu cầu phong thủy cứng nhắc.
1. Áp dụng nguyên tắc “Nhất vị, nhị hướng”: ưu tiên xoay vị trí quầy lễ tân/tiểu cảnh thay vì đập bỏ kết cấu.
Xác nhận phương án dung hòa cuối cùng
	Chủ đầu tư
	Kiến trúc sư
	Thầy phong thủy

	

Ký, ghi rõ họ tên

	

Ký, ghi rõ họ tên

	

Ký, ghi rõ họ tên



© ROMO Construction Investment Group JSC | Hotline: 098 374 94 86 | romocons.vn
